УТВЕРЖДЕН

 постановлением Правительства

Нижегородской области

от 15.10.2013 года № 731
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нижегородской области
г.о.г. Выкса
Инвестиционные объекты (производственные)

	Инициатор проекта
	Наименование проекта
	Место реализа-ции
	Объем инвести-ций, 
 млн. руб.
	Источ-ники инвес-тиций
	Факти-ческое состояние проекта 
(на 01.09.13)
	Мощность потребления 
	Год ввода в эксплуатацию
	Документ-основание
	Координа-тор (ОИВ)

	
	
	
	
	
	
	энерге-тических ресурсов, кВТ*ч
	теп-ла, Гкал
	газа, тыс. м3
	воды, тыс. м3
	
	
	


607060, Нижего-родская область, г.Выкса, 

ул.Братьев Баташёвых, 

	д. 45
	8 365,90
	внебюд-жетные средства
	готовность 65%
	36 508
	-
	5 940
	-
	2016
	ПРПС
	Министерст-во промыш-ленности и инноваций Нижегород-ской области

	ОАО "ВМЗ"
	Организация нового участка по нанесению наружного покрытия на ТБД
	607060, Нижего-родская область, 
г. Выкса, ул. Братьев Баташёвых, д. 45 
	2 213,05
	внебюд-жетные средства
	готовность 5%
	нет данных
	нет дан-ных
	нет дан-ных
	нет дан-ных
	2015
	-
	Министерст-во промыш-ленности и инноваций Нижегород-ской области

	ООО "Выкса-стройинвест"
	Строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн штук в год
	Нижего-родская обл., г.о.г.Выкса, р.п. Виля
	2 223,00
	внебюд-жетные средства
	предпро-ектные работы
	2 000
	-
	8 300
	37
	2015
	ПРПС
	Министер-ство строи-тельства Нижегород-ской области

	ЗАО "Авто-композит"
	Проект вос-становления производствен-но-хозяйствен-ной деятель-ности на про-мышленной площадке ОАО "Дробмаш" 
г. Выкса
	607061, Нижего-родская область,  г.Выкса, 
ул.Завод-ская, д.1
	642,70
	внебюд-жетные средства
	этап эксплуата-ции, готовность 92%
	52 000
	16 400
	5 965
	184
	2013
	приоритетный инвестпроект,ПРПС
	Министер-ство инвес-тиционной политики Нижегород-ской области

	ООО "Агрофирма "Металлург"
	Реконструкция свинокомплекса
	Нижего-родская область,  г.о.г.Выкса, сельский поселок Дружба отделение №5 "Свино-комплекс"
	668,80
	внебюд-жетные средства
	готовность 50%
	2 295 000
	-
	1 375
	136 000
	2017
	ПРПС
	Министер-ство сельс-кого хозяй-ства и продо-вольствен-ных ресурсов Нижегород-ской области


Инфраструктурные объекты

	Инициатор проекта
	Наименование  проекта
	Место реализации
	Объем инвестиций,  
млн. руб.
	Источники инвестиций
	Фактическое состояние проекта
(на 01.09.13)
	Год ввода в эксплуатацию
	Документ-основание
	Координатор (ОИВ)

	Администрация городского округа город Выкса
	Проектирование дорожной и инженерной инфраструктуры с выполнением инженерно - геодезических, инженерно - геологических изысканий с учетом коридоров  инженерных сетей  до точек врезки для домов молодых специалистов, для домов многодетных семей в западном жилом районе г.Выкса Нижегородской области (II этап)
	Нижегородская область, г.Выкса, Западный жилой район
	74,89
	бюджетные средства
	готовность 95%
	2013
	-
	Министерство строительства Нижегородской области

	Правительство Нижегородской области
	Расширение газораспределительной сети. Газопровод низкого давления город Выкса, р.п. Виля Нижегородской области  
(II очередь)
	Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п.Виля
	38,59
	бюджетные средства
	готовность 98%
	2013
	ОЦП «Развитие социальной и инженерной  инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013 - 2015 годы»       
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

	Правительство Нижегородской области
	Строительство западного обхода г.Выкса на участке от автодороги (22 ОП РЗ 22К-0040) Подъезд к г..Выкса до автодороги (22 ОП МЗ 22Н-1723) Выкса-Досчатое в Выксунской районе Нижегородской области 
	Нижегородская область, Выксунский р-он
	124,81
	бюджетные средства
	готовность 71%
	2014
	ОЦП "Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы"
	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

	ООО «Перспектива – Эко»
	Строительство мусоросортировочного  комплекса с межмуниципальным полигоном для хранения непригодных для переработки ТБО
	Нижегородская область, Выксунский район, участок №6, ООО «Выксунская птицефабрика»
	170,00
	внебюджет-ные средства
	начало работ планируется в 2014 году
	2015
	ГП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижгородской области до 2016 годы"
	Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

	Администрация г.о.г. Выкса
	Строительство детского сада  на 240 мест , Нижегородской области, микрорайон Западный, участок № 68А
	Нижегородская область, г.Выкса, микрорайон Западный, участок 
№ 68А
	137,52
	бюджетные средства
	готовность 5%
	2014
	ОЦП "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года"
	Министерство образования Нижегородской области


